RBSG – Release 3
Product Owner
Patrick Michla
Developer
Christopher Bartalos
Vadim Simukov
Jonas Thelemann
Gianluca Voss
Rohhullah Walizada
Scrum Master
Birk Magnussen
13.08.2019
RBSG – Team B, Release 3
/

---
Mockup-Vergleich

---
Mockup: Lobby

---
Implementation: Lobby

---
Mockup: Ingame

---
Implementation: Ingame

---
Mockup: Move / Attack

---
Implementation: Move / Attack

---
Mockup: Victory

---
Implementation: Victory

---
Coverage
[Speaker Notes: Kosten tut vorallem die schwere Testbarkeit von UI ->Entwickler tun sich schwer mit Komplexen Mocking Auch ungetestete “Zusatzfeatures” aus release 2 bringen knapp 700 Ungetestete Zeilen]

---
Eigene Features
[Speaker Notes: Stabilität Einheiten-Sounds]

---
Projektablauf
[Speaker Notes: - Sprint 5: Mindestanforderungen - Sprint 6: Cleanup Code + Issues von Sprint 1/2]

---
Manpower & Aufgabenverteilung
Code-Dependencies
 Codequalität & Stabilität
[Speaker Notes: -Schwere Tasks nur an wenig Gute Leute Vergebbar ->Schnell (nicht kommunizierte) Überforderung und resignation bei Entwicklern -Viele Tasks brauchten Schwere Grundtasks ->Zeitfresser -Stabilität nach Release 2 unzureichend ->Viel Zeit in Bugfixing und Stabilitätserhöhung Notwendig ->Lieber gute aber simpel als brennende eierlegendewollmilchsau]

---
Burndown – Sprint 5
[Speaker Notes: -Wenig tatendrang bei Entwicklern bis Torschlusspanik -Versehentliches Schließen des Tasks nach fertigstellung des Subtasks am ende -Wichtige kernelemente noch offen]

---
Burndown – Sprint 6
[Speaker Notes: Kaum Stories -> Fixen und Stabilität forallem Tasks und Bugs]

---
Burndown – Sprint 6
[Speaker Notes: Bessere Arbeitsmoral nach desaströsem enden Sprint 5 Viel Hilfe bei unerfahrenerenn am letzten Wochenende hat produktivität erhöht.]

---
Technologien
+
+
+
+
‹Nr.›/
[Speaker Notes: - Java: Programmiersprache (G) - Gradle: Build Tool, macht Code zur Anwendung (A) - JavaFX: Grafik (G) Java8, für > vorbereitet - JFoenix: Material Design (A) - FontAwesome: Icons (Font Awesome Free License) - Mockito: Tests (MIT License) - Log4J: Logging (A) - Checkstyle: Codequalität (LGPL-2.1+) - Travis: Codefunktionalität A = Apache License 2.0 G = GNU GPLv2]

---
Live Demo